Kraków, dnia 12.03.2026 roku

OGŁOSZENIE OFERTOWE

Przedmiot Zamówienia:

LIKWIDACJA ZASTOISKA WODNEGO NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KRAKOWIE 
OBJĘTEJ MPZP „BALICE I” ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU EKSPERTA W DZIEDZINIE HERPETOLOGII, SPORZĄDZENIE I ZŁOŻENIE RAPORTU DO RDOŚ

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

- Nazwa i adres Zamawiającego

Nowe Centrum Administracyjne Sp. z o.o.

ul. Ujastek 1

31-752 Kraków

- Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 złotych” w trybie ogłoszenia ofertowego.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest likwidacja zastoiska wodnego na terenie nieruchomości położonej w Krakowie, objętej MPZP „Balice I” wraz z czynnościami towarzyszącymi, zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia ofertowego.

- CPV:

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

- Uwaga!

Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej w jednym z dwóch terminów wskazanych przez Zamawiającego: tj. 17.03.2026 r. godz. 8:00-10:00 albo 19.03.2026 r. godz. 15:00-16:00.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie brał udziału w wizji lokalnej.

W celu umówienia się na wizję lokalną należy skontaktować się z Panem Arturem Markiem, 
nr tel. 797 458 098.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Warunki realizacji zamówienia, w tym termin (okres) jego realizacji:

- Likwidacja zastoiska wodnego – 5 dni roboczych, w terminie wskazanym przez zamawiającego, jednak nie później niż 27.03.2026 r.

- Sprawowanie nadzoru eksperta w dziedzinie herpetologii nad pracami likwidującymi zastoisko wodne na terenie nieruchomości – 5 dni roboczych, w terminie wskazanym przez zamawiającego, jednak nie później niż 27.03.2026 r.

- Zabezpieczenie herpetologiczne terenu w przypadku stwierdzenia występowania gadów lub płazów na terenie objętym pracami związanymi z likwidacja zastoiska wodnego – 5 dni roboczych, w terminie wskazanym przez zamawiającego, jednak nie później niż 27.03.2026 r.

- Sporządzenie raportu i złożenie go przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie – w terminie do dnia 31.03.2026r.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia ofertowego.

- Szczególne wymogi w zakresie powiązań kapitałowych lub osobowych

Zamawiający wymaga, aby w formularzu oferty Wykonawca oświadczył o ewentualnych powiązaniach kapitałowych z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobą(ami) upoważnioną(ymi) do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobą(ami) wykonującą(ymi) w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i/lub przeprowadzeniem procedury Wykonawcy, a Wykonawcą lub osobą(ami) upoważnioną(ymi) do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, polegające na:

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- posiadaniu statusu wspólnika w spółce cywilnej lub osobowej,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wybór Wykonawcy, który jest powiązany kapitałowo lub osobowa w ww. wymienionym zakresie, jest możliwy jedynie wówczas, gdy nie zaistniały jakiekolwiek okoliczności uzasadniające zarzut lepszego traktowania takiego Wykonawcy. Brak poinformowania w ofercie przez Wykonawcę o istniejącym powiązaniu kapitałowym lub osobowym powoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty takiego Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Warunki możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia (udziału w postępowaniu)

- W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy odbyli wizję lokalną, o której mowa w pkt 3 ppkt 3) zapytania ofertowego.

- W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną i zawodową niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:

- posiadają odpowiednie kwalifikacje w zakresie ekologii, biologii, ochrony środowiska oraz znajomość przepisów prawnych dotyczących ochrony przyrody oraz posiadają udokumentowane doświadczenie przygotowawcze dla inwestycji o powierzchni powyżej 0,5 ha, związane z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Pod pojęciem inwestycji należy rozumieć przedsięwzięcie zlokalizowane na obszarze powyżej 0,5 ha, niezależnie od wielkości i kubatury samych obiektów budowlanych. Doświadczenie to musi być związane z realizacją zadań zgodnych z przepisami ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zamawiający uzna warunek, określony powyżej za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, 
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 2 inwestycje dla nieruchomości 
o powierzchni minimum 0,5 ha, które uzyskały wymagane uzgodnienia przyrodnicze, administracyjne, na podstawie których została wydana decyzja pozwolenia na budowę.

Na potwierdzenie spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia ofertowego.

Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy o należytym wykonaniu usług oraz wskazanie uzasadnionych obiektywnych przyczyn braku przedstawienia dowodów.

- dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. zespołem profesjonalistów, w skład którego muszą wchodzić:

- min. 1 osoba, która będzie pełniła funkcję projektanta, mogącego wprowadzać rozwiązania dotyczące zmiany w zagospodarowaniu terenu w ramach ewentualnych potrzeb, mieszczących się w katalogu prac niewymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy.

Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana powyżej posiadała uprawnienia budowlane o specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana powyżej posiadała doświadczenie 
w przygotowywaniu w ciągu ostatnich 5 lat min. 2 analiz i dokumentacji, dotyczących zagospodarowania terenu inwestycyjnego o powierzchni min. 0,5 ha.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia, wykonanych usług, o których mowa powyżej i podstaw dysponowania wskazanymi osobami.

Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia ofertowego.

Uwaga!

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia dowodów określających, czy usługi, zrealizowane przez ww. osoby, zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, zanonimizowane fragmenty schematów koncepcji rozwojowych).

- min. 1 osoba, która będzie sprawowała funkcję przyrodnika, pełniącego nadzór nad czynnościami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami decyzji RDOŚ w Krakowie z dn. 02.03.2026 r. znak: OP.6401.28.2026.GZ.2.

Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana powyżej posiadała doświadczenie 
w zakresie biologii płazów oraz doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji, na podstawie której organy ochrony środowiska wydały zezwolenie na likwidację siedlisk zwierząt tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała należycie min. 2 usługi polegające na przygotowaniu dokumentacji, na podstawie której organy ochrony środowiska wydały zezwolenie na likwidację siedlisk zwierząt, tym co najmniej 1 usługa dotyczyła siedlisk płazów.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczenia, wykonanych usług, o których mowa powyżej i podstaw dysponowania wskazanymi osobami.

Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia ofertowego.

- W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

Treść art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.”.

Ocena ofert co do spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty przedłożone w ofercie Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który podlega wykluczeniu z postępowania.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres siedziby/ inny adres korespondencyjny wskazany w formularzu oferty

Adres e–mail Zamawiającego do korespondencji: kontakt@nca.malopolska.pl

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Artur Marek, e-mail: a.marek@nca.malopolska.pl, nr tel. 797 458 098.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie skanu podpisanych dokumentów. Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Ofertę należy złożyć w PLN. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone w PLN

Oferta powinna być:

- Sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia ofertowego (formularz oferty).

- Musi być kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w ogłoszeniu ofertowym i być zgodna z jego treścią.

- Podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu;

W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty w formie skanu podpisanego dokumentu lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Oferty niepodpisanie w sposób wskazany powyżej nie będą rozpatrywane.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty jak i wszystkie koszty wynikające z prowadzonego postępowania.

W przypadku wątpliwości co do treści oferty, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień we wskazanym przez siebie terminie. Nieuzupełnienie oferty lub niezłożenie wyjaśnień może skutkować odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.

- Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w formie skanu podpisanych dokumentów lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@nca.malopolska.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2026 r. do godz.12.00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

- Wymagany termin związania ofertą: 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

- Kryteria oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie będą podlegać odrzuceniu

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

Cena – waga 100%

Sposób oceny ofert:

Jako najkorzystniejszą, Zamawiający wybierze ofertę, zawierającą najniższą cenę brutto określoną w Formularzu Oferty.

- Informacje pozostałe

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia postępowania również w przypadku złożenia tylko jednej oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy (zamknięcia postępowania bez wyboru) bez podawania przyczyn lub rezygnacji z zawarcia Umowy po dokonanym wyborze, w tym bez podania przyczyn, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawców (w tym za dokonanie wyboru innego Wykonawcy).

- Niniejsze ogłoszenie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę, o ile nie upłynął termin związania ofertą (w razie upłynięcia terminu Zamawiający winien uzyskać zgodę Wykonawcy na jej przedłużenie), albo unieważnić postępowanie.

- Wykaz załączników będących integralną częścią ogłoszenia ofertowego

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2.1 - Decyzja RDOŚ w Krakowie z dn. 02.03.2026 r. znak: OP.6401.28.2026.GZ.2

Załącznik nr 2.2 – Schemat obszaru objętego zamówieniem LIKWIDACJA ZASTOISKA WODNEGO na terenie działek 208/24, 208/35 obręb 53 Krowodrza

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

Załącznik nr 5 – Wykaz osób